SkillGameAgent：面向 Unity 游戏项目的项目感知与 Skill 演化开发 Agent

# 科研方案

版本：1.0

日期：2026-07-24

适用周期：1–2 个月

目标：形成可运行系统、可复现实验、论文式技术报告和保研面试叙事

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 1. 项目摘要

本项目面向 Unity 游戏开发中的项目级需求落地问题，研究一个能够理解代码、场景、Prefab、资源引用和运行时反馈的 Agent。系统接收自然语言功能需求或 Bug 描述，先分析项目影响范围，再检索相关代码和经过验证的开发 Skill，生成跨文件修改方案，随后通过编译、单元测试和 Play Mode 运行反馈进行验证与自我修正。

项目的核心思想是：Agent 不应只生成代码，而应理解项目结构、复用开发经验，并用实际运行结果判断修改是否真正有效。

核心研究问题为：

在 Unity 项目中，代码—场景联合知识图和经过验证的 Skill 记忆，能否相比普通代码检索提高功能实现可靠性，同时降低上下文 Token、修复轮数和重复推理成本？

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 2. 研究动机

在真实游戏开发中，策划需求通常不是局部函数修改，而是跨越脚本、Scene、Prefab、Animator、粒子、UI 和事件系统的项目级变更。大型项目还存在以下问题：

Agent 需要理解大量代码和美术资源，直接扩大上下文会增加 Token 成本和噪声；

同一项目中的开发任务通常遵循固定模式，但传统 Agent 不会稳定地积累和复用这些模式；

游戏功能的正确性不能由编译结果单独判断，必须结合测试、运行日志、场景状态和截图；

跨文件调用链、序列化引用和场景绑定错误是游戏项目特有的故障来源。

这些问题与游戏客户端开发中的实际工作高度相关，也能够连接软件工程 Agent、游戏智能、项目级代码理解和多模态 Agent 等研究方向。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 3. 相关工作与本项目定位

## 3.1 OpenGame：Skill 演化思想来源

OpenGame 提出 Template Skill 和 Debug Skill，用于积累游戏项目模板与经过验证的调试协议。它证明了游戏 Agent 可以把开发经验组织成可复用能力，而不是每次重新生成代码。

本项目借鉴其 Skill 演化思想，但不复现其 Web 游戏生成和 GameCoder-27B 训练流程，而是将问题缩小到 Unity 项目中的功能实现、修复和经验复用。

## 3.2 GameDevBench：多模态反馈理念来源

GameDevBench 是游戏开发 Agent 基准，主要基于 Godot，关注代码、资源、场景和视觉反馈的联合理解。其研究表明，截图和运行视频能够帮助 Agent 发现仅靠代码难以识别的错误。

本项目借鉴其多模态验证理念，但核心实验仍使用 Unity 环境。

## 3.3 SWE-game-bench：Unity 自动化实验基础

SWE-game-bench 是面向 Unity 游戏仓库的自动程序修复基准，提供真实 Issue、修复前版本、隐藏 NUnit 测试和 Docker 化评测。目前包含 84 个任务、9 个项目，其中 24 个为验证过的 Golden 任务。

本项目使用其作为可复现的 Bug 修复评测轨道，并补充一个小规模 Unity 功能需求任务集，用于评估“策划案落地”。

## 3.4 PlayCoder：验证闭环参考

Tencent PlayCoder 将代码生成、交互测试和迭代修复组织成 Developer—Tester—Refiner 闭环，并区分执行正确性、测试正确性和行为正确性。本项目借鉴其分层验证指标，但改造为 Unity 的 Compile、Test 和 Play 三层评测。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 4. 科研目标与假设

## 4.1 总体目标

构建 SkillGameAgent，使其能够完成：

理解自然语言功能需求；

分析需求影响的代码、场景、Prefab 和调用链；

检索并复用相似的验证过的开发 Skill；

生成跨文件修改方案；

执行编译、测试和 Play Mode 验证；

根据失败结果自动修正；

将成功轨迹抽取为可复用 Skill。

## 4.2 研究假设

H1：代码—场景联合知识图比纯代码检索更能准确识别需求影响范围。

H2：结构化 Skill 比原始对话历史更适合迁移到相似任务。

H3：运行时反馈主要改善“编译通过但行为错误”的任务。

H4：在相同 Token 预算下，项目图和 Skill 记忆可以提高任务成功率。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 5. 系统设计

自然语言需求 / Bug 描述
          ↓
需求拆解与验收标准生成
          ↓
项目知识构建
代码图 + 场景图 + Prefab 图 + 资源引用 + 调用链
          ↓
项目上下文与 Skill 检索
          ↓
影响范围分析与跨文件实施计划
          ↓
代码 / Scene / Prefab 修改
          ↓
Compile → NUnit Test → Play Mode / Screenshot
          ↓
失败诊断与迭代修复
          ↓
验证门控的 Skill 更新

## 5.1 项目知识图

节点包括：

C# 类、方法和接口；

MonoBehaviour、GameObject 和 Component；

Scene、Prefab 和 ScriptableObject；

Animator、粒子、材质和 UI 资源；

测试用例和运行时日志。

边包括：

方法调用和类继承；

GameObject 挂载 Component；

Scene 包含 GameObject；

Prefab 实例化；

SerializeField 引用；

UnityEvent 绑定；

脚本和资源依赖。

第一版可以使用 Roslyn 或 Tree-sitter 解析 C#，使用 YAML 解析 Unity Scene/Prefab，并以 JSON、SQLite、NetworkX 或 FAISS 保存结构和检索结果。

## 5.2 需求影响分析

例如输入：

为敌人增加受到攻击后 2 秒无敌，并播放闪烁效果。

Agent 应先输出：

可能涉及 EnemyController、HealthComponent、Animator 和 Enemy.prefab；

项目是否已有伤害接口、Buff 系统和受击动画；

哪些对象和脚本需要修改；

如何避免新增一套重复伤害逻辑；

修改完成后的验收条件。

## 5.3 Skill 结构

一个 Skill 至少包含：

名称和适用条件；

目标项目模式；

相关文件、场景对象和资源；

推荐实施步骤；

常见失败类型；

编译、测试和运行验证方法；

来源轨迹和验证状态。

只有通过编译、测试和运行验证的轨迹，才升级为“verified Skill”。失败轨迹保留为风险经验，不直接作为成功模板复用。

## 5.4 验证闭环

Compile：检查 C# 和 Unity API 是否正确；

Test：运行 NUnit 或编辑器测试；

Play：启动 Play Mode，执行固定操作，读取日志并采集截图；

Diagnose：区分语法错误、API 错误、调用链错误、场景绑定错误和行为错误；

Repair：根据失败类型重新检索和生成补丁。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 6. 实验任务

## 6.1 Unity 功能需求任务集

准备 12–20 个可验证任务，任务来源为官方教程、开源项目功能提交或自建 2D Demo 项目。

建议类别：

| 类别 | 示例 |
| --- | --- |
| 角色控制 | 冲刺、二段跳、受击硬直 |
| 战斗系统 | 伤害、无敌、技能冷却 |
| UI | 血条、技能按钮、任务提示 |
| 交互系统 | 拾取物、开关、门 |
| NPC | 巡逻、追踪、状态转换 |
| 资源绑定 | 动画、粒子、Prefab 引用 |
| 场景逻辑 | 触发器、关卡目标、场景切换 |

每个任务应包含初始项目、需求文本、参考实现、自动化测试、运行验证脚本和验收截图。

## 6.2 SWE-game-bench Bug 任务

从 Golden 集中选择 15–24 个任务，先验证 Agent 在真实 Unity Issue 上的修复能力，再比较代码图、场景图、Skill 和运行反馈的贡献。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 7. 对比系统

| 系统 | 项目结构 | Skill | 运行反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 Direct LLM | 无 | 无 | 无 |
| B1 ReAct + Code-RAG | 代码 | 无 | 编译/测试 |
| B2 Project-Graph Agent | 代码 + Scene/Prefab | 无 | 编译/测试 |
| B3 Graph + Skill Agent | 代码 + Scene/Prefab | 有 | 编译/测试 |
| Ours | 代码 + Scene/Prefab | 验证门控 | 编译 + 测试 + Play |

建议选择一个通用基线即可：SWE-agent 或其轻量版本 mini-SWE-agent，不必同时部署多个大型 Agent 框架。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 8. 评测指标

## 正确性

编译通过率；

单元测试通过率；

Play Mode 行为正确率；

隐藏测试通过率；

需求验收通过率。

## 效率

输入和输出 Token；

平均修复轮数；

平均执行时间；

API 成本；

Agent 工具调用次数。

## 泛化

Skill 在相似需求上的迁移成功率；

未见 Scene/Prefab 结构上的成功率；

不同 Bug 类型上的表现；

不同上下文预算下的性能。

## 可解释性

影响文件定位准确率；

影响场景对象定位准确率；

调用链定位准确率；

失败原因分类准确率。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 9. 消融实验

至少完成以下四组：

去掉项目图；

去掉 Skill 记忆；

Skill 不经过验证门控；

去掉运行时反馈。

重点回答：

场景图是否真正带来收益；

Skill 的收益来自结构化知识还是仅仅来自增加上下文；

验证门控能否避免错误经验传播；

运行时反馈对哪一类任务最有效。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 10. 两个月执行计划

## 第 1 周：环境与基线

安装 Unity、Docker 和 SWE-game-bench；

跑通一个 Unity Bug 任务；

选定小型 Unity Demo；

实现 Direct LLM 或 ReAct baseline。

产出：基线日志、第一张结果表、3–5 个任务样例。

## 第 2 周：项目结构解析

解析 C# 类、方法和调用关系；

解析 Scene/Prefab YAML；

建立初版项目图；

实现代码和场景联合检索。

产出：项目图可视化、结构检索示例。

## 第 3 周：需求影响分析

实现需求拆解；

生成影响文件和对象列表；

输出跨文件修改计划；

评估定位准确率。

## 第 4 周：Skill 记忆

定义 Skill Schema；

从成功轨迹抽取 Skill；

实现 Skill 检索和复用；

记录项目版本和适用条件。

## 第 5 周：运行验证闭环

接入 Unity 编译；

接入 NUnit；

接入 Play Mode；

采集日志、截图和失败原因。

## 第 6 周：主实验

跑 15–24 个 Unity 任务；

完成主要基线；

完成四组消融实验。

## 第 7 周：泛化与效率

测试 Skill 迁移；

统计 Token 和修复轮数；

分析不同任务类别的收益。

## 第 8 周：论文式总结

整理系统架构图；

绘制实验表格和曲线；

完成技术报告；

制作 Demo 视频和面试讲稿。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 11. 本地部署清单

## 必须部署

一个小型 Unity 项目；

SWE-game-bench；

自建 SkillGameAgent；

Docker Desktop、Python 3.10+、Git、Unity Hub/Editor。

## 推荐部署

SWE-agent 或 mini-SWE-agent，二选一作为通用基线。

## 暂不需要部署

OpenGame：阅读 Skill 和 Debug Skill 设计即可；

GameDevBench：主要基于 Godot，初期作为评测理念参考；

PlayCoder：借鉴 Developer—Tester—Refiner 和分层指标即可。

推荐目录：

GameDevAgent/
├── agent/skillgame-agent/
├── projects/unity-demo-game/
├── benchmarks/swe-game-bench/
├── baselines/swe-agent/
├── references/
└── results/

4070 主要用于本地 Embedding、代码解析和小模型实验。核心 Agent 推理可以使用 API，项目的科研价值来自上下文组织、Skill 记忆和验证闭环，而不是训练大模型。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 12. 两周可行性 Pilot

选择一个 Unity 2D Demo 和三个任务：

添加角色冲刺；

添加敌人受击无敌；

添加血条 UI。

比较 Direct LLM、Code-RAG、Project Graph 和 Project Graph + Skill。

继续条件：

至少一个任务能够完成编译和运行；

项目图能正确识别主要脚本和 Scene/Prefab 关系；

Skill 能在第二个相似任务中复用；

运行反馈能发现至少一个编译阶段无法发现的行为错误。

若 Unity Play Mode 自动化不稳定，则先退化为代码图、Skill 记忆和 SWE-game-bench 修复实验，保留运行验证作为扩展实验。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 13. 风险控制

| 风险 | 处理策略 |
| --- | --- |
| Unity 版本和 Docker 配置复杂 | 先使用 SWE-game-bench 自带容器和单个版本 |
| 运行时截图难以自动评价 | 先使用固定操作脚本、日志和状态断言 |
| Skill 创新被认为只是 Prompt Engineering | 使用结构化 Schema、验证门控和迁移实验 |
| 项目图构建时间过长 | 第一版只解析脚本挂载、Prefab、SerializeField 和 UnityEvent |
| 任务规模不足 | 同时使用功能任务和 SWE-game-bench Bug 任务 |
| API 成本过高 | 固定模型、温度、Token 预算，缓存重复请求 |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 14. 预期成果

## 工程成果

可运行的 SkillGameAgent；

Unity 项目解析器；

代码—场景联合知识图；

Skill 记忆库；

Unity 编译、测试和运行验证接口；

端到端 Demo 视频。

## 科研成果

一套论文式技术报告；

主要实验表和消融实验；

Skill 迁移实验；

失败案例分类；

项目级游戏开发 Agent 的设计分析。

## 保研简历表述

设计并实现面向 Unity 游戏项目的项目级开发 Agent，构建 C# 代码、Scene、Prefab 与资源引用联合知识图，引入运行验证门控的 Skill 记忆机制，实现自然语言功能需求的跨文件影响分析、代码修改与 Play Mode 闭环验证；在 Unity 游戏任务集上完成多组基线与消融实验，分析项目结构检索、经验复用和运行反馈对 Agent 成功率及上下文成本的影响。

## 面试核心叙事

实习中发现策划需求落地需要理解整个项目，而不是生成单个函数；

普通代码 Agent 缺少 Scene、Prefab 和资源关系；

本项目通过项目图组织上下文，通过 Skill 复用历史经验；

Agent 最终必须通过编译、测试和运行结果验证，而不能只看代码；

实验通过基线、消融和 Skill 迁移证明各模块的实际贡献。

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 15. 方案结论

本项目的核心不是做一个功能复杂的游戏生成器，而是研究：

如何让 Agent 从“会写代码”升级为“理解项目、复用经验并验证结果”的游戏开发 Agent。

最稳妥的技术路线是：

借鉴 OpenGame 的 Skill 演化思想，参考 GameDevBench 的多模态反馈理念，使用 SWE-game-bench 作为 Unity 自动化评测基础，围绕项目图、Skill 记忆和运行验证闭环完成一个可复现的 Unity Agent 研究项目。